学伴图谱

项目级设计方案与版本规划调整版

调整依据 本文件以根目录《学伴项目-设计说明书》为最高设计方针，对现有设计方案和版本设计进行统一收敛。当前工作区未发现可直接编辑的原始 .docx，因此本文件作为调整后的 Word 交付稿生成。

1. 总体设计方针

产品定位：StudyMate Graph / 学伴图谱不是普通学习社区，也不是展示型资料库，而是以知识图谱画布为核心的学习平台。

核心闭环：资料收集 -> PDF 阅读 -> 批注摘录 -> 笔记沉淀 -> 图谱组织 -> AI 辅助理解 -> 卡片复习 -> 社区分享/讨论。

执行原则：每个模块都要达到对应赛道可用产品深度；图谱画布是核心差异化能力；AI 产出必须进入用户确认流程；第一阶段坚持单人图谱、Canvas 2D 和自研轻量图对象模型。

2. 模块对标与实现深度

| 模块 | 对标产品 | 学伴图谱目标 | MVP 不可低于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 笔记/知识库 | Notion、Obsidian、Logseq、RemNote | 块编辑器、双链、版本、资料/图谱/卡片引用 | 富文本/Markdown、文件夹、标签、版本、引用关系 |
| 资料/PDF | Zotero、Readwise Reader、MarginNote | 资料管理、PDF 深度阅读、高亮批注、引用来源 | 资料 CRUD、PDF 阅读、高亮、批注、书签、阅读进度 |
| 图谱画布 | Project Graph、Miro、tldraw、draw.io | 学习知识图谱画布和工程图谱画布 | 节点、连线、拖拽、缩放、框选、历史、自动保存 |
| 卡片复习 | Anki、Quizlet、RemNote | 从笔记、PDF、图谱节点生成卡片并复习 | Deck/Card、SM-2、今日复习、来源跳转 |
| AI 学伴 | NotebookLM、Notion AI、ChatGPT Projects | 基于资料和图谱的解释、总结、扩展、制卡 | AI 草稿、引用来源、用户确认、任务记录 |
| 社区 | Discourse、Reddit、Medium、小红书 | 学习内容发布、资料分享、问答讨论、治理 | 发帖、评论、点赞、收藏、举报、审核 |
| 后台运营 | Retool、Metabase、Discourse Admin | 内容治理、用户治理、AI 任务、运营配置 | 审核、举报、用户管理、系统配置、审计日志 |

3. 技术与数据路线

| 层级 | 设计路线 | 第一阶段要求 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Go + Gin + GORM + MySQL | 业务模块清晰拆分，接口可测试，迁移可回滚 |
| 前台 | React + Vite + TypeScript | 学习工作台壳层，资料、阅读、笔记真实链路，图谱入口预留 |
| 后台 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 治理后台，覆盖审核、举报、用户、AI、配置和审计 |
| 图谱 | React + Canvas 2D + 自研图对象模型 | Camera、Entity、Association、Renderer、Controller、HistoryManager 初版 |
| 内容数据 | MongoDB 保存复杂 JSON 内容 | 笔记块、图谱文档、PDF 批注、AI 上下文 |
| 搜索 | Meilisearch 起步 | Elasticsearch 和向量数据库后置 |

4. 调整后的产品设计方案

4.1 用户端

全局壳层采用左侧主导航、顶部工具条、中部工作区和右侧上下文面板。

资料库负责学习输入管理：筛选、资料详情、元数据、上传、收藏、评分、阅读入口。

阅读器负责 PDF 深度阅读：页码跳转、高亮、批注、书签、摘录池和来源引用。

笔记页负责沉淀：富文本编辑、标签/文件夹、版本历史、来源资料和图谱引用。

图谱页成为产品中枢：Canvas 画布、节点工具栏、属性面板、搜索定位和自动保存状态。

复习页承接记忆闭环：今日队列、Deck、卡片编辑、来源回看和复习统计。

AI 学伴只生成可确认草稿，并必须展示来源引用和写入目标。

4.2 管理端

管理端定位为治理后台，不是临时审核页。

核心模块包括概览、内容审核、资料管理、社区管理、用户管理、图谱模板、AI 任务、系统配置和审计日志。

后台与用户端共用同一主题语言，但信息密度更高、装饰更少，更强调筛选、状态、批量操作和审计上下文。

5. 版本规划调整

| 版本 | 阶段名称 | 核心目标 | 设计方针对应点 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 工程基础版 | 建立稳定工程底座和开发规范 | 为 Go/React/Vue/共享包/文档打底 |
| v0.2.0 | 平台基础版 | 账号、权限、文件和基础数据连接 | 建立 MySQL、MongoDB、Redis 最小基础设施 |
| v0.3.0 | 社区资料版 | 学习社区和资料库可用闭环 | 让资料、帖子、审核和文件索引成为真实业务 |
| v0.4.0 | 阅读笔记版 | PDF 阅读、批注和富文本笔记沉淀 | 把学习输入沉淀为可引用、可版本化内容 |
| v0.5.0 | 图谱画布 MVP | 单人知识图谱画布核心交互 | 按 Project Graph 路线建立画布引擎骨架 |
| v0.6.0 | 图谱产品化版 | 图谱编辑、导入导出、版本和定位 | 让图谱适合长期整理知识 |
| v0.7.0 | 复习 AI 版 | 卡片复习和 AI 学习助手闭环 | 从理解走向记忆，AI 只产出可确认草稿 |
| v0.8.0 | 工程图谱版 | UML、ERD、C4、Mermaid 等工程图 | 扩展到专业图表和软件学习场景 |
| v0.9.0 | 增强运营版 | 搜索、后台、数据治理和课程雏形 | 补齐 Meilisearch、运营后台和课程空间雏形 |
| v1.0.0 | 正式发布版 | 公开演示和小规模试用质量 | 完成学习闭环、治理闭环、部署和演示数据 |

6. 当前执行重点

继续加厚 v0.4.0 的资料库、阅读器和笔记真实链路。

稳定笔记 MongoDB 内容文档和版本快照。

统一前后台设计 token 和组件语义。

补齐 PDF 页内高亮可视化和摘录池。

优先接通“批注/笔记/资料 -> 图谱节点草稿”的最小闭环。

为 v0.5.0 图谱画布 MVP 预留稳定前端状态模型、后端数据模型和 API 边界。

7. 阶段取舍

| 第一阶段必须坚持 | 第一阶段暂缓 |
| --- | --- |
| 单人图谱、Canvas 2D、自研轻量图对象模型 | 多人实时协作、CRDT、WebGL |
| MySQL 保存业务索引和权限状态 | Tauri 桌面端、原生移动端、插件市场 |
| MongoDB 保存笔记块、图谱文档、PDF 批注和 AI 上下文 | 完整 PlantUML/Structurizr、代码分析 |
| Redis 承担缓存、限流和轻量队列 | Elasticsearch 深度分析、向量数据库 RAG |
| Meilisearch 作为全文搜索起步方案 | 大规模商业化、多租户和复杂推荐算法 |